2020年11月10日:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和项目名称；

* 2020年11月15日前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 2020年11月16日前完成需求细化、产品设计细化；
* 2020年11月20日前确定第一版产品范围；
* 2020年11月21日开始编码，进入建设期
* 2020年11月25日前完成主要技术点研究；
* 2020年11月30日前确定下一阶段任务的细化安排；
* 2020年12月15日：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的住户和学生进行测试）；